|  |  |
| --- | --- |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА (предложения по корректировке) | 2021 |

**Брянск 2020**

Брянск 2019

**

**Содержание инвестиционной программы (скорректированной)**

**филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2021 год**

1. Общие сведения об Обществе………...……………………………………………………3
2. Необходимость корректировки ИП и предложения ………………………..…….....…. 4
3. Основания для корректировки .……………......................…………….……………...….5
4. Сроки ввода, стоимость и источники финансирования.............................……………….5

­

# Общие сведения об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК-Энерго» (ООО «ТЭК-Энерго») создано 6 октября 2010г.

15.05.2014г. Приказом Минэнерго РФ № 269 ООО «ТЭК-Энерго» присвоен статус гарантирующего поставщика на территории Брянской области с 01.06.2014г.

**На основании решения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ТЭК-Энерго» от 12.11.2018 (протокол № 2/18) об изменении наименования общества и утверждении Устава общества, а также в соответствии с приказом ООО** **«Газпром энергосбыт Брянск» от 27.11.2018 № 277 «Об изменении** **наименования Общества» ООО «ТЭК-Энерго» было переименовано в ООО «Газпром энергосбыт Брянск».**

Уставный капитал ООО «Газпром энергосбыт Брянск»составляет 136 261 450 (сто тридцать шесть миллионов двести шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей.

Состав участников ООО «Газпром энергосбыт Брянск»:

1. Акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень» (АО «Газпром энергосбыт Тюмень»): доля участия – 99,99%, номинальная стоимость доли – 136 246 406 рублей;

2. Закрытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «Энергетические решения в электроэнергетике» (ЗАО «Инжиниринговая компания «Энергетические решения в электроэнергетике»): доля участия – 0,01%, номинальная стоимость доли – 15 043 рублей.

Органы управления Обществом:

Общее собрание участников;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

ООО «Газпром энергосбыт Брянск» включает в себя филиал «Брянскэнергосбыт».

В состав филиала «Брянскэнергосбыт» входят 3 отделения и 26 участков, расположенных на территории Брянской области. Кроме того, филиал осуществляет обслуживание потребителей с помощью ЦОКов (центров обслуживания клиентов) и имеет свой РКЦ (расчетно-кассовый центр), на обслуживании у которого находится более 550 тысяч абонентов.

ООО «Газпром энергосбыт Брянск» имеет статус субъекта ОРЭМ, осуществляет деятельность в качестве независимой энергосбытовой компании - поставщика (далее – НП) на территории Ханты-Мансийского автономного округа и гарантирующего поставщика (далее – ГП) на территории Брянской области.

Общество представляет интересы потребителей на оптовом рынке, регулирует отношения с инфраструктурными и сетевыми организациями, обеспечивает надежную поставку энергоресурсов в необходимом объеме. С момента основания Общество осуществляет деятельность в качестве независимой энергосбытовой компании и предоставляет полный спектр услуг в области энергоснабжения всем категориям потребителей электроэнергии, а также услуги в сфере энергосбережения.

Основные клиенты Общества, действующего в качестве НП – предприятия электроэнергетической отрасли, а ГП обслуживает бюджетозависимые организации, средние и мелкие промышленные предприятия, организации сельскохозяйственной отрасли, ЖКУ, а также население.

Тарифно-ценовая политика Общества отвечает требованиям нормативных документов электроэнергетической отрасли. В части деятельности ГП Общество регулируется государством, а в отношении неосновных видов и НП – рыночным ценообразованием.

Суммарный объем поставки электроэнергии и мощности потребителям в качестве Гарантирующего поставщика по итогам 2019 года составил 3 296,55 млн. кВтч.

Общее количество точек поставки, обслуживаемых ГП, составляет 567 774 шт.

Основная доля клиентской базы приходится на ГП по субъекту Брянская область, в том числе 14 660 шт. договоров энергоснабжения юридических лиц и 514 658 шт. договоров с физическими лицами.

1. **Необходимость корректировки Инвестиционного проекта и предложения**

Инвестиционная программа филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» утверждена приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 29 октября 2018 года № 121 на 2019 – 2021 гг.

Корректировка Инвестиционной программы филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» обусловлена необходимостью исполнения положений действующих законодательных актов России в сфере электроэнергетики о необходимости оснащения жилых помещений интеллектуальными (умными) приборами учета (Федеральный Закон РФ № 522 от 27.12.2018 г.). В соответствии с п.5 указанного нормативного акта «Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), **в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах**, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию».

**Реализация требований по оснащению** гарантирующими поставщиками **потребителей интеллектуальными приборами учета установлена** вышеуказанным Федеральным законом **с 01.01.2021 года**. В противном случае у гарантирующих поставщиков возникают риски наложения штрафных санкций за неисполнение возложенных ФЗ-522 обязанностей.

**Штрафы, риски, санкции, связанные с вступлением в силу 522-фз от 27.12.2018г. (анализ нормы права) представлены в Приложении на 3-х листах.**

Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» предлагает скорректировать на 2021 год Инвестиционный проект «Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей (АСКУЭ БП), разделив его на две составляющих части:

1. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии **бытовых потребителей (АСКУЭ БП)** – исполняется в соответствии с Приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 29.10.2018 г. № 121 «Об утверждении инвестиционной программы филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» на 2019 – 2021 гг.».
2. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии **многоквартирных домов (АСКУЭ МКД) –** дополнительный комплекс мероприятий, связанный с необходимостью исполнения положений ФЗ-522. Период реализации 2021 г.

В рамках реализации проекта «АСКУЭ МКД» планируется произвести замену 6 038 приборов учета на интеллектуальные в течение 2021 года в г. Брянске. Для этих целей потребуется дополнительно 126 586 тыс. руб.

Указанный объем капитальных вложений в соответствии с Методическими указаниями (МУ 1554/17) не включается в расчет Эталонной выручки гарантирующего поставщика. Капитальные вложения относятся к статье «Неподконтрольные расходы» и добавляются к Эталонной выручке ГП.

# Основания для корректировки

1. Исполнение положений действующих законодательных актов России в сфере электроэнергетики о необходимости оснащения жилых помещений интеллектуальными (умными) приборами учета (Федеральный Закон РФ № 522 от 27.12.2018 г.);
2. Рост количества точек поставки группы потребителей «Население», проживающих в МКД;
3. Рост производительности труда и качества обслуживания потребителей за счет строительства интеллектуальной системы учета электропотребления населением, проживающим в городах.
4. Снижение объемов неучтенной электроэнергии, связанных с хищениями (несанкционированными подключениями).
5. Создание системы по обмену и оперативной передаче данными между гарантирующим поставщиком и сетевыми организациями.

1. **Сроки ввода, стоимость и источники финансирования скорректированного инвестиционного проекта на 2021 год**

**ИПР 1 (скорректирован 2021 год):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта** | **Срок ввода, период** | **Кол-во точек учета, шт.** | **Стоимость ИП,  тыс. руб.**  **(без НДС)** | **Источник финансирования** |
| 1 | Создание АСКУЭ **БП** | 2021 год | 1 116 | 22 320 | Амортизационные отчис-ления – 5 000 тыс. руб.  Прибыль на капвложения – 17 320 тыс. руб. |
| 2 | Создание АСКУЭ **МКД** | 2021 год | 6 038 | 126 586 | Прибыль на капвложения – 126 586 тыс. руб. |
| **ИТОГО:** | | | **7 154** | **148 906** |  |